青岛市住房和城乡建设局

青岛市住房和城乡建设局

关于征集2024年度青岛市智能建造

项目的通知

各区、市（功能区）住房城乡建设主管部门，各相关单位：

为贯彻落实《青岛市人民政府关于推进智能建造高质量发展的实施意见》（青政字〔2023〕19号）要求，高标准开展智能建造试点，推进工程建设数字化、工业化、绿色化，推动智能建造与建筑工业化协同发展，现就2024年度青岛市智能建造项目征集有关事项通知如下：

一、申报要求

1.项目范围。青岛市行政区域内，2023年7月1日（含）以后开工的新建项目（已列入2023年度“智能建造”示范的项目除外）。

2.项目类型。房屋建筑工程、市政道桥工程、地铁轨道交通工程、地下空间开发工程，工业建筑等。

3.技术要求。在工程建设项目策划、设计、生产、施工、运维阶段，开展智能建造相关技术（BIM技术、智能技术与装备、建筑机器人等）应用和数字化、智能化协同管理，对照《青岛市智能建造试点项目评价指标（试行）》（详见附件3）开展试点示范，探索总结智能建造经验。

4.申报主体。建设单位、总承包单位、设计单位、施工单位、监理和造价咨询单位等，可单独申报也可联合申报，鼓励由建设单位牵头申报。

二、申报方式

1.系统集中申报。2024年2月28 日前通过青岛市智能建造管理系统（网址：http://120.221.95.26:8080/SgtQY）填报项目信息。

2.纸质材料报送。由各区（市、功能区）住房城乡建设主管部门审核后统一送至青岛市住房和城乡建设局建筑节能和科技处，地址：青岛市市南区澳门路121号甲912室。

三、其他事项

1.各区、市（功能区）住房城乡建设主管部门要按照部、省、市关于推进智能建造和建筑工业化协同发展工作部署和本通知要求，统筹组织落实本辖区智能建造工作，认真做好项目筛选报送，并加强日常工作监督指导。

- 2.各申报单位要认真组织编制试点项目实施方案，明确目标任务、计划安排，积极开展科技攻关和技术创新，总结提报工作经验做法。对于项目实施过程中发现的问题及时报送市、区住建部门。

- 3.市住房城乡建设局将组织专家对征集的智能建造项目进行审核，对符合条件的项目予以公布，纳入我市智能建造项目库，根据项目进度做好跟踪指导，推广先进经验。

附件：1.青岛市智能建造应用试点申报书

2.青岛市智能建造应用试点项目汇总表

3.青岛市智能建造试点项目评价指标（试行）

青岛市住房和城乡建设局

2023 年12月28日

- （联系人：赵炳伟，联系方式：0532-85785830

- 联系人：董建琦，联系方式：18668993673）

附件1

青岛市智能建造项目申报书

项目名称：

申报单位：                   （加盖公章）

申报日期：     年     月    日

承诺书

青岛市住房和城乡建设局：

我单位申报的所有材料真实有效，要件齐备，知识产权清晰，申报材料、项目负责人经我单位内部公示无异议。现予报送。

申报单位负责人：        （签字）

公章：

年    月    日

一、项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |
| 智能建造 主要应用 |  |  |  |
| 项目工期 | 计划开工时间： 年 月 日 计划竣工时间： 年 月 日 |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 项 目 简 介 | （500字以内） |  |  |

二、项目综述

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目详情：（5000字以内） （项目概况、方案策划、相关技术应用、建设目标、拟解决的主要问题和预期成效） |  |

三、申报单位

| 单位名称 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |

四、项目主要参加人员

| 序号 | 姓名 | 单位职务、职称 | 承担的主要工作 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

五、审查意见

| 申报单位意见 | 盖章 年 月 日 |
| --- | --- |
| 区、市住建部门意见 | 盖章 年 月 日 |

青岛市智能建造项目评价指标（试行）

| 一级指标 | 二级指标 |  | 类别 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目策划（11分） | 组织与管理（7分） | 组织架构 | 控制项 | 项目参与方共同组成层级化架构组织，责权利界定清晰，分工层次明确有序。 | 1 |
|  |  |  | 控制项 | 项目经理负责智能建造管理、实施等职责；配备智能建造专职人员，负责执行、技术支持等职责。 | 1 |
|  |  | 项目制度 | 控制项 | 建立与智能建造需求匹配的项目管理制度和章程，包括制定岗位职责、生产流程、质量管理流程、奖惩制度、协调沟通等相关制度。 | 1 |
|  |  | 管理模式 | 优选项 | 采用工程总承包模式。 | 2 |
|  |  |  | 优选项 | 采用工程全过程咨询模式。 | 1 |
|  |  |  | 优选项 | 采用建筑师负责制模式。 | 1 |
|  | 方案制定（4分） |  | 控制项 | 明确智能建造在项目中的总体要求、实施计划、组织管理和应用场景。 | 1 |
|  |  |  | 控制项 | 策划成果文件应包含但不限于《XXX项目智能建造标准》、《BIM技术应用手册》。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | BIM技术应用于设计、生产、施工和运维，实现数字化全过程交付。 | 2 |
| 数字设计（24分） | 应用管理（6分） | 软件应用 | 控制项 | 使用软件进行建模或可视化查询，及数据处理、分析和预测。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 采用国产自主可控的BIM设计软件。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 使用平台类软件进行数据采集、管理、存储和共享。 | 1 |
|  |  |  | 优选项 | 在设计、协同、分析、算量等范围采用体系化软件。 | 1 |
|  |  | 数据管理 | 一般项 | 使用《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269）、《装配式建筑部品部件分类和编码标准》（T/CCES 14）进行分类和编码。 | 2 |
|  | “BIM+”一体化设计（9分） | 正向设计 | 优选项 | 设计阶段采用BIM正向设计。 | 3 |
|  |  | 辅助设计 | 控制项 | 采用设计可视化展示、建筑性能分析、VR/AR/MR等虚拟仿真技术、设计冲突检测、标准化部品部件库应用、移动端应用、人工智能、云计算等优化技术4项以上。 | 2 |
|  |  |  | 控制项 | 结合施工现场实际情况，对各专业深化设计初步成果进行集成、协调、修订与校核，形成综合平面图，综合管线图，保持各专业协调、图纸一致。 | 2 |
|  |  | 辅助审查 | 控制项 | 提交基于软件自动生成的审核报告，要求：对设计图纸进行智能辅助审查，包括：建筑审核、结构审核、机电审核；审核内容侧重设计质量审查，如碰撞问题、净高问题、规范问题等。 | 2 |
|  | 设计成果交付（9分） | 表达手段 | 控制项 | 使用包括但不限于信息模型、电子图纸和文档、点云、多媒体、网页等手段中2项及以上。 | 1 |
|  |  | 成果完整性 | 控制项 | 交付成果符合信息需求文件和实施计划的要求。 | 2 |
|  |  | 成果文件管理 | 控制项 | 项目设计成果文件应全部电子化，格式规范、归类有序、命名统一、版本无冲突。 | 1 |
|  |  | 交付要求 | 控制项 | 设计指导施工，提供设计成果交底和过程资料。 | 2 |
|  |  |  | 优选项 | 成果提交市智能数字施工图审查系统。 | 2 |
|  |  |  | 优选项 | 设计应用成果与施工单位进行交接确认。 | 1 |
| 智能生产 （20分） | 过程管理（10分） | 数字化应用 | 一般项 | 应用设计阶段数据，实现数据驱动生产。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 基于BIM轻量化模型，对生产阶段关键环节进行可视化进度和质量检查，项目部品部件生产、物流等数据实现在线传输、存储、审核。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 基于生产管理系统编制部品部件供应计划，且同步关联设计、施工计划，实现部品部件实际生产进度与项目现场同步。 | 1 |
|  |  | 编码 | 一般项 | 使用《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269）、《装配式建筑部品部件分类和编码标准》（T/CCES 14）的分类编码体系，基于条形码、二维码、RFID等标识技术，对部品部件进行编码，编码信息可流通、可共享、可附加。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 同步更新BIM信息与RFID等标签信息，对部品部件形成唯一信息的识别标签，对部品部件生产的全生命周期进行可追溯管理。 | 1 |
|  |  | 质检 | 一般项 | 对部品部件进行检查，数据上传相关管理系统。 | 1 |
|  |  | 物流 | 一般项 | 采用物流管理系统，支持部品部件的仓储和运输管理，可查看实时物流状态。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 采用智能堆场装备，自动码垛机或自动吊板码垛设备或构件专用自装卸运输车。 | 1 |
|  |  | 交付 | 一般项 | 项目部品部件生产合同、生产过程资料、合格证等全部采用数字化交付。 | 1 |
|  |  |  | 一般项 | 项目部品部件生产过程数据，交付BIM模型及数据。 | 1 |
|  | 部品部件应用（10分） |  | 控制项 | 采用智能化、自动化设备生产部品部件。 | 2 |
|  |  |  | 优选项 | 装配式建筑占本项目建筑面积比例达到50%以上，且装配式建筑单体装配率不低于50%。基础分2分，单体装配率达到79%以上加1分，单体装配率达到91%以上，加2分，面积比例指标每提高5%得1分，满分5分。 | 5 |
|  |  |  | 优选项 | 采用装配式装修。 | 3 |
| 智能施工（26分） | 智慧工地（20分） | 评价指标及指标解释详见《青岛市智慧化工地评价标准》。 |  |  | 20 |
|  | 施工交付运维（6分） | 数字管理平台 | 一般项 | 利用相关平台进行施工模型、施工资料过程管理，便于实现数字化移交。 | 2 |
|  |  | BIM数字化竣工交付 | 一般项 | 基于BIM的数字化交付应包括设计模型、施工阶段模型以及竣工模型，且模型中含有使用说明信息，成果交付符合相关管理系统。 | 2 |
|  |  | 档案建立 | 一般项 | 工程资料与建设进度同步形成，按规定采用电子签章等技术编制电子表单文件，原生电子文件占比50%以上的得1分，占比70%以上的得1.5分，占比90%以上的得2分。 | 2 |
| 建筑产业互联网（10分） | 软件和网络安全（3分） | 软件 | 优选项 | 使用自主可控开发的国产化软件，应用比例达到40%以上的得1分，比例达到60%以上的得2分。 | 2 |
|  |  | 安全 | 控制项 | 网络安全等级保护符合要求。 | 1 |
|  | 智能协同管理（6分） | 设计协同管理 | 控制项 | 针对项目上任务、图档、审查、变更、交付进行协同管理。 | 1 |
|  |  | 生产协同管理 | 控制项 | 实现部品部件的深化设计、计划安排、生产过程、运输、交付等全过程管理。 | 1 |
|  |  | 施工协同管理 | 控制项 | 实现各参建方之间的数字化协同管理。 | 1 |
|  |  | 协同管理平台 | 一般项 | 应用以BIM技术、物联网、大数据、互联网等新一代信息技术集成的项目协同管理平台，平台能够串联设计、生产、施工等各阶段。 | 3 |
|  | 数字化供应链（1分） |  | 一般项 | 应用互联网平台进行采购管理、物流管理等。 | 1 |
| 智能建造实施效益（9分） | 经济效益（2分） | 施工效率 | 一般项 | 通过智能化管理，优化施工工序，提高施工效率，缩短项目施工工期，提高建造效率。 | 1 |
|  |  | 综合成本 | 一般项 | 采用智能施工和数字化管理，减少人员投入、提高设备运行效率、降低材料损耗。 | 1 |
|  | 生态效益（1分） |  | 一般项 | 采用智能施工和数字化管理，节省原材料、水等资源，进行建筑垃圾回收再利用，降低能耗与环境污染，减少碳排放量。 | 1 |
|  | 社会效益（6分） | 科技成果、获奖等 | 优选项 | （1）获得国家发明专利授权每项加1分，实用新型专利授权每项加0.5分； （2）获行业协会、省部级工法每项加1分； （3）获国家级奖项：一等奖1.5分、二等奖1分、三等奖0.5分，省级奖项：一等奖1分、二等奖0.5分，市级奖项：一等奖0.5分； （4）发表专著、核心期刊论文，每项加1分； （5）举办全国观摩会、交流会，每次加2分；省级观摩会、交流会，每次加1.5分；市级观摩会、交流会，每次加1分； （6）通过媒体宣传（含报纸、电视等），国家级每次加2分，省级每次加1.5分，市级每次加1分； （7）入选市级及以上优秀做法的项目，国家级加1.5分，省级加1分，市级加0.5分。 注：同成果获得不同级别奖项按最高级别加分，不重复累加；每类成果至多得2分；该项至多得6分。 | 6 |