青岛西海岸新区

社会投资项目“拿地即开工2.0”工作方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，切实提升一般社会投资项目审批效率，根据《青岛西海岸新区优化社会投资类建设项目审批流程实施办法》(青西新管发〔2019〕17号)、《青岛西海岸新区社会投资项目审批服务提质增效二十四条意见》（青西新建审改发〔2023〕1号）文件精神，现对“拿地即开工”审批模式进行优化提升，制定如下工作方案。

一、适用范围

“拿地即开工2.0”审批模式适用于青岛西海岸新区范围内的社会投资类房建项目，包括工业、商业、办公、住宅等一般社会投资项目。涉及化学或生物实验室、易燃易爆、有毒有害物品或危险品等影响安全、生态环境，以及位于生态保护红线、风貌保护、轨道交通保护等特定区域的项目和特殊建设工程除外。

二、工作目标
以便民利企为出发点，以“拿地即开工”为目标，以保障措施为依托，在流程再造、精简环节、提高效率上下功夫，推进并联审批，优化提升社会投资项目改革，保障项目签订土地出让合同后，同步发放企业投资项目备案、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证（基坑支护和土方开挖阶段）。

三、实现途径

以“招拍挂”方式取得建设用地使用权的社会投资项目，由建设单位在签订土地出让合同前先行确定勘察、设计、施工、监理单位，在签订土地出让合同时，同步申请办理企业投资项目备案、建设用地规划许可、基坑支护和土方开挖施工许可，各审批部门在2个工作日内完成审批。

四、工作原则

（一）自愿申请。“拿地即开工”审批以项目方自愿申请为前提，并由项目方作出相应承诺。因企业未按告知承诺进行建设或者项目出现重大调整，导致审批过程中产生的勘察设计、评价评估等各项费用以及不能办理相关审批手续或验收不合格的风险，由申请企业自行承担。

（二）高效运行。在不影响审批部门履行职能的前提下，审批部门全面提前介入，全方位提供咨询服务，变“坐等”审批为主动“靠前”服务，提前介入、提前咨询、提前辅导、容缺受理、容缺审查。

（三）并联审批，共享互认。针对审批事项，按照审批规范实施审批事项并联审批，以青岛市工程建设项目审批管理平台审批意见为准，共享互认。

五、工作流程
区行政审批局牵头，项目所在功能区、镇街、招商部门、审批部门、建设单位、中介机构多方联动，实行“一窗受理、提前介入、并联推进、限时办结”审批方式。具体实施分为前期准备、综合受理、审查发证三个阶段进行。

（一）前期准备阶段

建设用地以“招拍挂”方式出让，并签订土地成交确认书后，由区自然资源局负责在2个工作日内将建设单位（中标方）信息通过金宏网推送给区行政审批局，由区行政审批局负责在1个工作日内主动联系建设单位，确认是否实施“拿地即开工”审批模式，确认申请此模式后，2个工作日内组织项目职能部门联合召开批前辅导会议，一次性告知建设单位报送材料清单，明确各类材料技术要求，制定个性化审批方案。同步区行政审批局函告区自然资源局相关项目进入“拿地即开工”审批流程。

（二）综合受理阶段

区行政审批局工程建设受理专窗负责统一接收建设单位提交的“拿地即开工”审批材料，并及时将材料转交各审批部门。

（三）审查发证

由区自然资源局负责在签订出让合同当日，通过金宏网函告区行政审批局，区行政审批局负责组织相关部门同步开展企业投资项目备案、建设用地规划许可、基坑支护和土方开挖施工许可审查，2个工作日内办结发证。

1.企业投资项目备案

前提条件：项目名称、建设地点、建设规模、建设内容确定，项目符合产业政策。

区行政审批局：（网办）审查相关材料，出具企业投资项目备案证明。

2.建设用地规划许可

前提条件：建设用地的位置、面积、允许建设的范围符合控制性详细规划。

区自然资源局：审查相关材料并出具建设用地规划许可证。

3.基坑支护和土方开挖施工许可

前提条件：施工现场具备施工条件；已经依法确定监理、施工单位；有保证工程质量和安全的具体措施。

区行政审批局：对施工许可要件进行审查，并出具建筑工程施工许可证（基坑支护和土方开挖阶段）。

六、程序中止

发生以下四种情形之一的，应当立即中止“拿地即开工”程序：（1）申请人、项目建设地点和建设内容等发生重大变化的；（2）申请人中途放弃的；（3）申请人未履行相关承诺的；（4）审查过程中发现项目不属于本方案适用范围的。

七、保障措施

（一）实行“一站式受理、集成服务”。在建设单位提出“拿地即开工”申请，明确承诺事项后，由已承接赋权的功能区、泊里镇、区行政审批局分别统一受理，明确审批事项和全程代办专员。采取“一份办事流程图、一套申请材料”，分工协作推进审批事项批前辅导、“双线”联动，相关环节并联推进。

（二）强化线下线上深度联动融合。已承接赋权的功能区、泊里镇及相关业务主管部门持续优化社会投资项目审批线下咨询、收件、办理过程。区行政审批局结合现有的青岛市工程建设项目审批管理平台，积极对接市级部门对线上审批服务进行优化，实现数据定向推送、审批数据共享共用，线上线下联动推进项目顺利实施。

（三）健全完善全程代办队伍。由区行政审批局会同区自然资源局，定期组织“拿地即开工”代办员业务培训，更好地为企业做好代办服务。同时利用工程建设项目审批服务直通车，为“拿地即开工”项目提供上门服务。

附件：1.“拿地即开工”审批承诺书

2.“拿地即开工”审批流程图

3.“拿地即开工”材料清单

附件1

 “拿地即开工”审批承诺书

本单位（名称：          　　　　　　　　　　　），投资人为                　　　　　　，拟在青岛西海岸新区投资建设                              项目，为加快项目建设，申请该项目进行“拿地即开工”，现就相关事宜作出如下承诺，并承担相关法律责任。

一、我们将根据“拿地即开工”审批条件，认真分析项目情况，排除项目审批隐患和风险，尽快与勘察、设计、施工、监理单位签订合同。

二、我们将按时上报审批资料，主动配合审批工作，因资料报送迟缓或资料质量问题影响审批进度的，自行承担相关责任,并保证提供的所有资料真实有效。

三、我们将明确专职人员作为联系人从始至终配合“拿地即开工”工作。

四、我们在项目“拿地即开工”审批过程中，因法律、法规、政策调整或项目自身原因导致的程序中止，引起纠纷或产生费用损失等由我单位自行负责。

    承诺人：（法定代表人签名、单位盖章）

    年   月   日

附件2

[image: image1.png]RERFTERBEXE

R AR L L
AR BRERTHER

BIRPRIIIHEE A
I, FEHESRE

ERBMSHE, & RTHEIRREXER
FERHEAREHEAN "=

HBIFT" il

TEXRE=RET+
AR, Xa%

EEIEIIAR

HE
B, L, 2L
FHEESEELGITEH
Iaaaw;gm, Lol
L




“拿地即开工”审批流程图
附件3

 “拿地即开工”材料清单

一、企业投资项目备案

项目单位通过互联网登陆“青岛投资项目在线审批监管平台（http://qdsp.qingdao.gov.cn/investment/index.aspx），填报项目备案信息：①.企业基本情况；②.项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；③.项目总投资额；④.项目符合产业政策的声明即可，无需提交任何前置要件。

二、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证（基坑支护和土方开挖阶段）
1.“拿地即开工”申请表；

2.施工合同协议书部分；

3.深基坑工程设计评审报告（如有深基坑）；

4.具备施工条件承诺书。

 “拿地即开工”申请表

编号：                项目代码（涉及投资项目）：
	申请人
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	委托代理人

（选填）
	
	联系电话

（选填）
	
	身份证号码（选填）
	

	项目名称
	

	用地位置
	

	用地规模
（M²）
	

	用地性质及建设规模（M²）
	

	行政许可申请人
	申请人：

法定代表人（或委托代理人）：

（签名、公章）        年   月   日

	申报材料、附件及附图名称：




工程简要说明
	工程名称
	项目基坑支护和土方开挖工程

	建设地点
	

	建设性质
	(新建(扩建(改建(装修(其他
	投资类型
	(政府投资(社会投资

	中央代码
	

	开挖方量
	
	基坑长度
	米
	基坑宽度
	米

	基坑开挖深度
	
	基坑支护方式
	

	工期
	年月日-年月日（天）

	合同价格
	万元；涉及外币（币种
）
万元

	建设单位
（公章）
	
	社会信用代码
	

	
	
	法定代表人
	
	身份证号
	

	
	
	项目负责人
	
	身份证号码
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	勘察单位
（公章）
	
	社会信用代码
	
	资质证书编号
	

	
	
	项目负责人
	
	注册执业
证书编号
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	设计单位
（公章）
	
	社会信用代码
	
	资质证书编号
	

	
	
	项目负责人
	
	注册执业
证书编号
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	全过程工程咨询企业（公章）
（如无不填写)
	
	社会信用代码
	
	资质证书编号
	

	
	
	项目负责人
	
	注册执业
资格证号
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	监理单位
（公章）
	
	社会信用代码
	
	资质证书编号
	

	
	
	总监理工程师
	
	注册执业
证书编号
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	工程总承包单位（如无不填写）（公章）
	
	社会信用代码
	
	资质证书编号
	

	
	
	项目经理
	
	注册执业资格证号
	

	
	
	
	
	安全生产考核合格证号
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	施工总包单位（公章）
	
	社会信用代码
	
	资质证书编号
	

	
	
	项目经理
	
	注册执业
资格证号
	

	
	
	
	
	安全生产考核合格证号
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	专业承包单位（公章）
	
	社会信用代码
	
	资质证书编号
	

	
	
	项目经理
	
	注册执业
资格证号
	

	
	
	
	
	安全生产考核合格证号
	

	
	
	
	
	联系电话
	

	委托代理人
	
	联系电话
	
	身份证号
	

	委托代理人身份证复印件粘贴处（正面）

	委托代理人身份证复印件粘贴处（反面）


	我单位承诺：
1.以上填写信息真实有效，所有单位资质 (含安全生产许可证) 、人员资格符合相关法律法规要求，并接受行业主管部门监督。如违反承诺，自愿承担相关法律责任。                  

2.在取得建筑工程施工许可证后，将办理质量（人防质监）、安全监督手续所需要的建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人签署的工程质量责任授权书以及项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书，建设、施工、监理单位法定代表人以及项目负责人签署的工程项目安全生产责任承诺书，施工组织设计文件 (含危险性较大的分部分项工程清单) ，施工、监理合同等材料，按时提交给质量监督（人防质监）、安全监督部门。

3.工伤保险已全额缴纳；安全文明施工费按规定拨付；将督促并配合施工总承包单位在取得施工许可证之日起二十个工作日内签订专户资金三方托管协议并开设工资专用账户，按规定存储农民工工资保证金。

4.施工范围涉及轨道交通保护区的，已征得轨道交通经营单位同意。
5.项目资金安排满足施工需要，因建设单位拖欠工程款、违法发包、工程建设项目违反国土空间规划、工程建设等法律法规导致拖欠农民工工资的，由建设单位按规定清偿。

申请单位(盖章)：       法定代表人(签章)：         委托代理人（签字）：
年 月  日


	青岛西海岸新区行政审批服务局办公室          2023年5月30日印发




