青岛西海岸新区工程建设项目全生命周期

数字化管理改革试点工作方案

为贯彻落实国家、省、市关于工程建设项目审批制度改革和“数字住建”工作部署，按照《山东省工程建设项目审批制度改革专项小组办公室关于开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作的通知》《“数字住建”基础平台技术导则》等文件要求，加强工程建设领域相关信息系统数据共享、业务协同，加快推进工程建设项目全生命周期数字化管理，在我区开展试点工作。试点方案如下：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟青岛市工程建设项目全生命周期数字化管理改革步伐，结合西海岸新区现有数字化管理机制，配合市级部门工作的同时打造具有自身特色的工程建设项目全生命周期数字化管理模式。实现从立项到验收、从申请到发证、从使用到运维的信息颗粒度统一，审批监管数据链条流畅，数据采集精准高效，以数据联通融合、业务协同的数字化改革为驱动力，推动工程建设项目全生命周期流程再造、制度创新，为全面推进西海岸新区工程建设项目全生命周期数字化管理、促进工程建设领域高质量发展发挥示范引领作用。

二、工作内容

（一）推进工程建设项目审批全流程数字化

1.利用工程建设项目审批管理平台（以下简称“工程审批平台”），优化事项梳理、动态调整、导出统计、统一账号管理等模块，提升事项要素准确性、规范性，推进各审批事项申请表单、申报材料标准化。（牵头部门：区行政审批局；配合部门：其他审批部门；计划完成时限：2024年6月底）

2.涉及工程建设项目审批全链条事项全部纳入工程审批平台受理、流转、办理。同时，开通审批进展情况电子化告知。（牵头部门：区行政审批局；配合部门：其他审批部门；计划完成时限：2024年4月底）

3.探索工程建设项目审批手续掌上办。探索研发工程建设项目审批手机移动端申报APP，将简单的申请事项所有项目信息拆散做结构化、简单化处理，同一内容建设单位只需填写一次即可纳入证照等信息数据库，后续申报自动获取，实现智慧填单，所缺内容拍照上传即可办理，极大节省网上操作次数、解除时间空间限制，实现施工手续手机办。（牵头部门：区行政审批局；配合部门：其他审批部门；计划完成时限：2024年10月底）

4.加强电子材料、电子签章等应用，在建设工程规划许可、施工图审查、施工许可、消防设计审查、消防验收或备案、竣工验收备案等环节推进无纸化报建，审批结果全面实现电子证照。（牵头部门：区行政审批局、区自然资源局、区住房城乡建设局；配合部门：区工业和信息化局；计划完成时限：2024年10月底）

5.落实电子文件归档规范、电子文件管理等制度文件，完善工程审批平台归档功能，实现工程建设项目审批业务“办结即归档”。（牵头部门：区行政审批局；配合部门：其他审批部门；计划完成时限：2024年9月底）

（二）建立建筑单体赋码、用码机制

6.研究建立建筑单体划分、赋码、落图的工作规程和操作指南。新建项目在首次办理建设工程规划许可、施工图设计文件审查等手续时，为建筑单体赋予全生命周期唯一的单体建筑编码，与项目代码相关联，并通过部门共享、报建审批等方式，获取项目和建筑单体的空间位置信息。（牵头部门：区行政审批局、区住房城乡建设局、区自然资源局；计划完成时限：2024年10月底）

7.存量建筑以业务办理为驱动进行建筑单体赋码，实现项目立项、勘察、设计、施工、验收、交付、交易、使用、维修、拆除等房屋全生命周期的数据串联共享，逐步建立全域全量覆盖、动态更新的房屋基础数据库。在后续审批手续、实施质量安全监督、建筑工人实名制管理、竣工验收等环节均关联项目代码、建筑单体编码、单体空间位置信息。（牵头部门：区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年10月底）

（三）建立全生命周期数据归集和“落图”机制

8.推动工程审批平台、建筑市场监管公共服务平台、质量安全监管平台、建筑工人实名制管理、房屋安全管理、公共资源交易等相关系统互联互通、协同应用，建立工程建设项目立项、招投标、设计、施工、验收、运维等环节审批、监管信息自动归集共享机制，实现各系统之间数据全面共享，前序环节已经获取的信息、材料等，不再要求企业重复填报。（牵头部门：区行政审批局、区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年9月底）

9.通过对新建工程项目范围、楼幢单体图形的自动化提取，以图形为抓手，同步实现项目固定资产投资项目代码、项目代码、不动产单元代码、房屋统一编码等面向不同业务需求的多套编码关联关系，全面贯通项目审批、监管、房屋管理、不动产登记等多领域、全生命周期管理。（牵头部门：区行政审批局、区住房城乡建设局、区自然资源局；计划完成时限：2024年10月底）

10.配合青岛市加强工程审批平台与工程建设项目规划土地

审批服务系统、“一码关联”服务系统等不动产业务系统互联互通、协同应用，梳理单体代码与项目代码、不动产单元代码对应关系，实现业务系统间自动关联匹配各代码和信息共享，提高业务办理效率。（牵头部门：区自然资源局、区行政审批局；计划完成时限：2024年10月底）

（四）推进工程建设项目图纸全过程数字化管理

11.加强工程建设图纸设计、施工、变更、验收、档案移交全过程施工图数字化管理。探索为有关部门开展监管、执法、应急救援，为企业群众装饰装修、维修改造等提供便捷的图纸查询服务。探索工程建设项目全生命周期图纸在线管理，实现对规划设计图、施工图、竣工图、测绘图等统一管理。（牵头部门：区住房城乡建设局、区自然资源局、区行政审批局；计划完成时限：2024年9月底）

12.全面应用数字化图纸，依托青岛市数字化图纸全过程监管系统，实现新建工程建设项目（有保密要求的建设项目除外）从勘察、设计、图审、消防设计审查、施工质量安全监管、竣工验收、消防验收（备案）到档案收储等各环节实施全过程数字化图纸闭环管理，实现“一套图纸”多部门在线使用，将系统数字化图纸作为相关部门监督检查、验收检查、质量安全事故调查等的依据。（牵头部门：区住房城乡建设局、区行政审批局；计划完成时限：2024年7月底）

（五）推进BIM报建和智能辅助审查

13.加强国产建筑信息模型（BIM）技术在建筑全生命周期应用，选取一批项目，探索在设计方案审查、施工图审查、竣工验收、档案移交环节采用BIM成果提交和智能辅助审批，完善BIM成果交付和技术审查标准，探索基于BIM的建筑全生命周期审批监管创新模式和制度机制。（牵头部门：区住房城乡建设局、区自然资源局；计划完成时限：2024年9月底）

14.探索创新BIM数据格式，集成全专业强制性条文，以满足智能建造工作中对BIM模型的自主可控需求、质量需求和品质要求，在减少人工投入、提升工作效率的同时，利用数字化技术分析当前建筑行业绿色建筑、装配建筑和节能建筑走势。（牵头部门：区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年9月底）

（六）推动数字化管理模式创新

15.推行智慧化工地，以“互联网+服务”为指导，以物联网技术为核心，充分利用传感网络、云计算、人工智能等信息技术,建立资源共享、数据互通的大数据仓库。将智慧化工地8大类76小项进行接口公开，并和项目现场进行充分对接，横向上覆盖人员、企业、质量、安全、绿色施工等业务信息，纵向上打通与青岛市的数据链路，进一步推动全市数据互联互通的工作。（牵头部门：区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年9月底）

16.加快推进城建档案数字化转型，制定工程建设项目电子材料数据接收标准，完善原生电子竣工图归档体制机制，推进工程建设项目原生电子竣工图归档；将政府端和企业端管理应用进行有机结合，实现BIM模型的电子档案存储。（牵头部门：区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年9月底）

17.推行质量安全监管平台，协助青岛市开发在线制定监督计划、监督交底、生成检查表、整改通知、整改回复、统计分析等功能模块，满足政府监管部门对在建工程依法完成质量安全相关工作监督检查需求，包含对工程建设责任主体的质量安全生产行为、施工现场的安全生产状况、工程实体质量和安全生产标准化开展情况等。（牵头部门：区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年9月底）

18.推行BIM+IoT数字监管，质量安全监管平台集成BIM模型轻量化转换、BIM模型挂接等功能，借助BIM模型、IoT技术集成施工现场的视频、传感器及硬件设备，通过BIM模型呈现出硬件的使用状态、运行信息以及预警情况，扩大政府监管人员在线感知范围和对工地实时信息的感知速度。BIM模型中按照设备类型分类显示施工现场IoT设备装载点位，政府监管人员通过IoT设备点位即可查看当前设备运行参数，同时集成化报警通知，通过语音、短信提醒实现预警消息的及时掌握，提高建设工地监管效率。（牵头部门：区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年9月底）

19.强化数字化信用监管，保障建筑市场公平竞争，在国家企业信用信息公示系统（山东）、省公共信用信息平台中存在严重失信记录的单位和个人，不得适用告知承诺制。在事中事后监管中发现申请人作出不实承诺或违反承诺的，将企业和有关人员不实承诺或违反承诺的不良行为信息推送公共信用信息平台，共享市场主体的信用信息，构建“一处失信、处处受限”的联合协同惩戒机制。（牵头部门：区住房城乡建设局、区行政审批局；计划完成时限：2024年9月底）

20.组建重大项目“金牌团队”，紧跟、跟紧重大项目，推动审批服务提质增效。聚焦重大项目立项、土地、规划、招投标和施工许可等重要手续办理情况，联通工程审批平台等数据资源，配合青岛市搭建重大项目“金牌团队”服务平台，实时动态更新项目审批进度。基于GIS技术，利用遥感影像、现场视频等方式实现工地现场可视化，提供统计分析、进度预警、报表展示、电子地图、视频调度等功能，并可根据实际需求进行应用扩展。（牵头部门：区行政审批局、区住房城乡建设局；计划完成时限：2024年6月底）

21.推行工程建设项目审批“5G审批服务直通车”。配备笔记本电脑、桌面高拍仪、打印机、大功率逆变器等设备；利用5G信息技术、无线路由器实现全车网络覆盖，并通过VPN实现内网连接切换，实现工程建设项目的所有审批服务事项在项目一线，现场开展受理、审查、踏勘工作，符合条件的即时利用车载设备出证。（牵头部门：区行政审批局；计划完成时限：2024年4月底）

22.推行建设企业资质智能辅助审批，深化电子签章、电子证照、OCR、RPA机器人等数字化手段应用，整合国家、省、市、区多部门数据资源，通过营业执照、资质证书、社会保险、注册人员、安全管理人员、特种作业人员等数据共享获取，实现企业申报“自动填”、“选择填”并同步智能核验，推动全程无纸化办理。（牵头部门：区行政审批局；计划完成时限：2024年7月底）

三、保障措施

（一）加强组织领导，明确责任分工。区行政审批局、区自然资源局、区住房城乡建设局分别成立专班，各配合部门按照工作分工，切实履行工作职责，加强与牵头部门协同配合。各专班定期召开会议，研究具体政策措施，协调解决工作中遇到的问题。

（二）完善政策体系，确保落地见效。加强政策研究，按照青岛市印发出台的《关于推进建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》等政策文件，不断完善政策体系，为高标准推动工程建设项目全生命周期数字化管理提供政策保障。

（三）加强数据安全保护，提升数据安全水平。配合青岛市多视角开展数据定级工作，建立日常数据监测和管理机制，实时掌握数据安全动态。

（四）推动公众参与，营造良好氛围。及时总结工作推进中的经验和成效,综合运用报刊、网络、新媒体等多种渠道以及业务培训等方式，向社会公众广泛宣传、推广工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点相关工作，营造浓厚的改革氛围。

附件：工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作

专班人员名单

附件

工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作专班人员名单

- 一、区行政审批局专班

班  长：庄  鑫   区行政审批局四级调研员

成  员：杨兆明   区行政审批局四级调研员

王振华   区行政审批局代办服务科科长

潘增江   区行政审批局交易指导科科长

张  伟   区行政审批局大数据服务科科长

- 联络员：潘增江   联系方式：85162159

- 二、区自然资源局专班

班  长：严  毅     区自然资源局二级调研员

成  员：张保强     区自然资源局行政审批科科长

谢艳娇     区自然资源局建筑管理科科长

苏向东     区自然资源局市政管理科科长

王春华     区不动产登记中心成果管理科负责人

联络员：栗  娟     联系方式：85167167

- 三、区住房城乡建设局专班

班  长：李文战   区住房城乡建设局副局长

成  员：董卫锡   区住房城乡建设局勘察设计科负责人

姜大顺   区住房城乡建设局建管科负责人

刘孝华   区住房城乡建设局消防验收科科长

林鹏飞   区建筑工程管理服务中心建筑科技推广

科副科长

周茂文   区住房城乡建设局建筑档案管理科科长

联络员：董卫锡   联系方式：86166928

青岛西海岸新区行政审批服务局办公室 2024年4月16日印发