青岛西海岸新区

高效办成联合竣工验收“一件事”实施方案
为贯彻落实国务院《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）、山东省《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程联合竣工验收的指导意见》(鲁建审改字〔2023〕4号)和青岛市《青岛市高效办成联合竣工验收“一件事”实施方案》（青建审办字〔2024〕4号）等文件，深入推进工程建设项目联合竣工验收“一件事”集成办理，持续优化提升工程建设项目竣工验收服务质量和便利度，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕聚焦实体经济发展、聚焦优化营商环境、聚焦城市更新和城市建设“三条线”创新突破任务，按照“一窗受理、并联办理、定制验收、统一出件”的原则，进一步优化工程建设项目竣工验收流程，统一受理全区验收事项，组织开展联合验收，将联合验收时限控制在11个工作日以内，推动工程建设项目早验收、早使用。通过改革引领和数字赋能推动服务模式创新，强化部门协同、系统联通和数据共享，深化线上线下融合发展，持续提升工程建设项目联合竣工验收服务水平，不断提高企业群众办事满意度、获得感。
二、适用范围

青岛西海岸新区行政区域内取得建筑工程施工许可证的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程。

三、验收事项
工程建设项目联合竣工验收“一件事”以建设工程竣工规划核实等主要事项为基础，强化系统协同，促进数据共享，推动集成办理。按照自愿申请的原则，指导建设单位菜单式选择以下事项（包括但不限于）集成办理：

（一）必选验收事项

1.区自然资源局：建设工程竣工规划核实；

2.区住房城乡建设局：建设工程消防验收；

3.区住房城乡建设局：建设工程消防验收备案；

4.区住房城乡建设局：建设工程（含地下管线工程）档案验收；

5.区行政审批局：人防工程竣工验收备案；

6.区行政审批局：房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案。

（二）可选验收事项

7.区城市管理局：生产建设项目水土保持设施自主验收报备；

8.区城市管理局：城镇排水与污水处理设施竣工验收备案；

9.区城市管理局：燃气工程竣工验收备案；

10.区城市管理局：路灯验收；

11.区城市管理局：海绵城市验收；

12.区行政审批局：设置放射治疗、核医学的建设项目放射性职业病防护设施竣工验收；

13.区行政审批局：设置X射线影像诊断的建设项目放射性职业病防护设施竣工验收；

14.区行政审批局：设置介入放射学的建设项目放射性职业病防护设施竣工验收;

15.区气象局：雷电防护装置竣工验收；

16.区城市管理局及各专营单位：供水、排水、绿化、热力、电力、通信等公用服务设施工程竣工验收。

四、工作任务

（一）设置“一件事”服务专窗。在区政务服务中心（各大功能区、泊里镇）设置联合竣工验收“一件事”窗口，实行“前台一窗受理，后台分类审批，统一窗口出件”，集中受理项目联合竣工验收“一件事”申请，协调组织专项验收部门限时开展现场联合验收。

（二）优化“一网通办”平台。充分利用工程审批平台，将规划、消防、人防、档案验收、竣工备案等事项纳入“一张表单”管理（详见附件3），实现联合竣工验收“一张表单、一个系统、一套材料、一份意见”，强化线上办事过程“一网通办”，为企业搭建“能用、好用、管用”的服务平台。
（三）提升“一帮到底”服务。加强窗口人员跨行业培训，提升窗口人员服务意识，推行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，提高集中统一规范管理水平。“金牌团队”联合验收服务专班主动跟进，提供帮办、预约办、“一项一策”等全过程、定制化、个性化审批服务。

（四）推行分段灵活验收。对于规模较大的项目，将相关验收事项分段集中组织，当项目整体未达到联合竣工验收条件时，项目中包含的单位工程在符合整体质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，可先行申请分段联合竣工验收。在合规合法的基础上最大限度的为规模大、周期长、涉及面广的建设项目提供竣工验收“快车道”，实现项目早投产、早达效。

（五）推行限时联合验收。优化再造工程建设项目竣工验收流程，将以往各专项验收部门的单独验收变为专项验收部门限时参加的联合验收，实行“统一平台申请、统一窗口受理、统一限时验收、统一送达确认”，将工程建设项目联合竣工验收时限控制在11个工作日以内，其中工业项目联合验收时限控制在3个工作日以内，切实提高工程建设项目验收服务效率。

（六）推行生产设备先行安装。对工业仓储类建设工程，建设单位承诺履行安全生产主体责任、保证工程质量安全、不妨碍工程验收的前提下，可根据设计要求，在联合验收前安装生产设施、设备，联合验收通过后直接投入生产。

五、运转流程

（一）网上申请
建设工程具备联合验收条件后，建设单位通过青岛工程建设项目审批管理平台（以下简称“工程审批平台”）联合竣工验收“一件事”专窗提交联合验收申请，并选择建设项目涉及的专项验收事项，上传申请材料和验收图纸（涉密内容除外），各专项验收主管部门通过工程审批平台进行审核。
（二）审核受理
各专项验收主管部门应在2个工作日内通过工程审批平台反馈材料审核意见。未在规定时间反馈审核意见的，视同合格。各部门材料均反馈合格的视为审核通过，由牵头部门统一向建设单位出具受理通知单。审核不通过的，牵头部门一次性告知不合格事项的整改意见，建设单位应于5个工作日内补齐补正。同一事项的申请材料两次审核不合格的，建设单位需重新申请联合验收。
（三）联合验收
牵头部门提前2个工作日通知各专项验收主管部门参加现场联合验收。不需现场验收的部门，需提前1个工作日通过平台反馈。在联合验收结束后5个工作日内，专项验收主管部门需通过工程审批平台反馈验收意见，验收不通过的，需一次性告知整改意见。牵头部门在1个工作日内将验收意见统一推送给建设单位。建设单位的整改时限不计入联合验收办理时限。整改完成后，建设单位应通过工程审批平台申请复验，恢复计时。复验内容仅限于现场验收一次性书面告知的整改内容，需增加复验内容的，应由该事项的验收主管部门召集有关部门、专家研究后方可进行。单项验收两次不合格的，建设单位需重新申请联合验收。
六、相关要求
(一)加强组织协调。区行政审批局牵头组织联合竣工验收工作；各大功能区、泊里镇牵头组织辖区内的联合竣工验收工作；各专项验收部门要高度重视此项工作，扎实落实各项工作措施，细化任务分工，强化业务协同，规范服务标准，公开办理流程。

（二）加强督促指导。各相关成员单位要做好统筹协调工作，掌握工作推进落实情况，进行全过程监督，及时解决推进过程中目标任务不落实、政策措施不到位、工作推进不力等突出问题，切实为企业做好服务。

（三）强化宣传引导。各验收部门要将高效办成联合竣工验收“一件事”作为优化营商环境的重要举措进行宣传，充分利用报纸、电视、互联网、门户网站等多种形式，加强政策举措解读，让办事企业和群众知晓政策措施。通过典型示范引领，推动服务模式优化升级，引导建设单位主动申请联合验收，不断提高企业群众的认可度和满意度。
附件：1.高效办成联合竣工验收“一件事”办事指南

2.高效办成联合竣工验收“一件事”必选验收事项材料清单

3.高效办成联合竣工验收“一件事”申请表单

附件1

高效办成联合竣工验收“一件事”
办事指南

一、事项名称

联合竣工验收“一件事”。

二、服务事项

新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程（不包括特

殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）联合竣工验收涉及事项。
三、办理条件

建设单位已完成建设条件、出让规划条件、施工图等确定的

建设内容，完成联合测绘，形成竣工图，且满足各事项验收条件 后，方可申请联合验收。

四、材料清单

详见附件2。

五、办理时限

联合竣工验收“一件事”办理时限控制在11个工作日以内， 工业项目控制在3个工作日以内。

六、咨询方式

0532-85167023。

七、办理渠道

（一）现场申请。申请人向西海岸新区政务服务中心“联合竣工验收‘一件事’窗口”提出申请。

（二）线上申请。通过青岛工程建设项目审批管理平台或山东省政务服务网城市站点申请。

八、窗口工作时间

法定工作时间，开展预约及延时服务。

九、监督电话

0532-85162159。
附件2

高效办成联合竣工验收“一件事”
必选验收事项材料清单

	序号
	材料名称
	份数
	备注

	1
	申请表
	1
	

	2
	营业执照
	1
	可共享

	3
	建设工程规划许可证
	1
	可共享

	4
	建筑工程施工许可证
	1
	可共享

	5
	竣工图
	1
	可共享

	6
	建设工程竣工验收报告
	1
	

	7
	工程质量保修书
	1
	

	8
	建设工程档案专项验收报告及上传到青岛市建设工程档案在线接收系统的电子档案。
	1
	

	9
	建设工程档案验收承诺书
	1
	


附件3

高效办成联合竣工验收“一件事”
申请表单

建设单位（章）：                                    申报日期： 年 月 日

	工程（项目）名称
	
	联系人及联系电话
	

	法定代表人/主要负责人

（身份证号码）
	
	统一社会信用代码
	

	项目编码
	
	工程地址
	

	使用性质
	
	工程投资额
	

	建筑面积（以竣工勘验测绘报告为准）
	

	工程类别
	□ 房屋建筑□ 市政
	工程性质
	□ 新建□ 扩建□ 改建

(□ 装饰装修□ 建筑保温□ 改变用途）

	开工日期

（消防、人防分别填写）
	
	竣工日期

（消防、人防分别填写）
	

	不动产权证号
	
	立项批复文号
	

	建设工程规划许可证编号
	
	规划许可面积
	

	施工许可证编号
	
	建设工程规划验线确认书编号（开工前验线和± 0验线）
	

	人防工程
	□ 结建□ 易建
	人防工程建设许可证号
	

	申报事项
	□ 建设工程竣工规划核实
□ 建设工程消防验收/□ 建设工程消防验收备案
□ 建设工程城建档案验收

□人防工程竣工验收备案

□房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

□（根据实际情况填写）


	序号
	项目
名称
	建筑单体
名称
	规划
性质
	结构
类型
	耐火
等级
	栋数
	高度

（m）
	长度

（m）
	占地面积

（m2）
	层数
	规划许可

建筑面积
（m2）
	规划实测

建筑面积

（m2）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下
	地上
	地下

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消防验收（或备案）信息

	是否办理特殊建设工程

消防设计审查
	□ 是
	《建设工程消防设计审查意见书》文

号及审查合格日期
	

	
	□ 否
	施工图设计文件审查合格书编号

及审查日期
	

	消防设计单位
	
	资质等级
	

	法定代表人/主要负责人

（身份证号码）
	
	联系人、联系电话
	

	施工单位
	
	资质等级
	

	法定代表人/主要负责人

（身份证号码）
	
	联系人、联系电话
	

	消防施工单位
	
	资质等级
	

	法定代表人/主要负责人

（身份证号码）
	
	联系人、联系电话
	

	技术服务机构
	
	资质等级
	

	法定代表人/主要负责人

（身份证号码）
	
	联系人、联系电话
	

	消防监理单位
	
	资质等级
	

	法定代表人/主要负责人

（身份证号码）
	
	联系人、联系电话
	

	□ 建筑保温
	材料类别
	□ A

□ B1

□ B2
	保温所在层数
	

	
	保温

部位
	
	保温材料
	


	□ 装修工程
	装饰装修部位
	□ 顶棚□ 墙面□ 地面□ 隔断□ 固定家具□ 装饰织物□ 其他

	
	装饰装修面积

（m2）
	
	装饰装修所

在层数
	

	□ 改变用途
	使用性质
	
	原有用途
	

	建设单位确认：

（建设单位印章） 年 月 日
	勘察单位确认：

（设计单位印章） 年 月 日

	设计单位确认：

（设计单位印章） 年 月 日
	施工单位确认：

（施工单位印章） 年 月 日

	消防施工单位确认（如有）：

（消防施工单位印章） 年 月 日
	监理单位确认：

（监理单位印章） 年 月 日

	技术服务机构：

（技术服务机构盖章） 年 月 日
	

	人防工程竣工验收备案信息

	人防工程类别
	（单、附）建式
	人防结构类型
	

	人防工程建筑面积（m2）
	
	人防工程使用面积（m2）
	

	平时用途
	
	战时用途
	

	人防项目负责人
	
	身份证号码
	

	防护等级
	
	连通口
	个

	室外出入口
	个
	室内出入口
	个

	风、水、电及防护设备安装情况
	

	人防勘

察单位

名称
	
	项目负责人

（姓名）

（身份证号码）
	
	联系电话
	

	人防设计单位名称
	
	项目负责人

（姓名）

（身份证号码）
	
	联系电话
	


、
，
	建设单位承诺：

本单位对所提交材料的真实性负责，如有任何虚假，本单位将承担由此引起的相关法律责任。

申报单位：（签章）

法人代表（委托代理人）签字：

年 月 日

	备注
	


青岛西海岸新区工程建设项目审批制度改革领导小组办公室   2025年4月18日印发

人防施


工单位


名称�
�
项目负责人


（姓名）


（身份证号码）�
�
联系电话�
�
�
人防监


理单位


名称�
�
项目负责人


（姓名）


（身份证号码）�
�
联系电话�
�
�
人防图


纸审查


单位�
�
项目负责人


（姓名）


（身份证号码）�
�
联系电话�
�
�
防护设备生产安装


单位�
�
项目负责人


（姓名）


（身份证号码）�
�
联系电话�
�
�
供水配套设施报验内容�
□ 管网□ 总 表□ 户表□ 二供�
�
供电设施报验内容�
□ 配电室设备□ 10kv线路表 □ 0.4kv线路□ 二次设备□ 户表�
�
供电设施施工单位�
�
供电设施施工单位资质�
�
�
总配套费金额�
�
发票


收据


号码�
�
�
本次联合验收配套费金额�
�
本次


联合


验收


发票


收据


号码�
�
泵房内土建 装饰竣工验收�
是□�
�
配套设施等建设情况（供水、排水、供电、燃气、供热、通信等


设施）�
（说明项目总体情况及建设情况，项目申报验收备案部分供水、排水、供电燃气、供热、通信等设施完成情况，二次供水设施完成情况，各建设、实施单位及开竣工日期），该项目已初步具备市政公用设施联合验收备案条件，现申请市政设施联合验收备案。�
�






序号�
项目名称�
幢数�
层数（地上/地下）�
高度（m）�
结构�
建筑面积（m2）�
备注（单体涉及验收事项：供水、排水、燃气、供


热、供电、通信）�
�
1�
�
�
�
�
�
�
�
�
2�
�
�
�
�
�
�
�
�
…�
�
�
�
�
�
�
�
�
合计�
�
�
�
�
�
�
�
�
建设单位承诺：


1.人防工程是国防工程的重要组成部分，战时或遇重大紧急情况时，无条件服从政府决定，无偿移交 政府统一安排使用。


2.严格按照《人民防空工程维护管理技术规程》进行日常保养，对人防工程平时使用过程中的维护管理和安全使用负总责。自觉接受人防主管部门的监督检查和管理，对检查中发现的问题及时整改落实。


3.严格按照人防工程平时设计用途使用。因经营等原因需对人防工程进行装修时，不得改变工程主体结构 不得损坏防护设备设施，不得进行降低防护能力和影响其防空效能的施工。


4.如委托物业等单位对人防工程进行管理应签订管理协议，明确受托方在人防工程维护管理、安全使 用等方面的职责和义务。人防工程维护管理单位发生变更时，应重新签订维护管理协议。


5.本单位对所提交材料的真实性负责，如有任何虚假，本单位将承担由此引起的相关法律责任。


申报单位：（签章）


法人代表（委托代理人）签字：


年 月 日�
�
测绘单位承诺：


该项目规划核实测量成果根据有关法律、法规、规范进行编制，我单位对该测量成果及有关数据准确


性负责，因测量成果不符合有关法律、法规和规范以及测量数据不准确引发的相关法律责任及后果由我单位承担。


测绘单位：（签资质章）


年 月 日�
�











