2025年度计算机中心及档案管理平台运维费等资金绩效自评抽查复核报告

委托单位：青岛西海岸新区财政局

被评价单位：青岛西海岸新区档案馆

评价机构：青岛西海岸新区财政局

2026年 6月

目  录

一、组织情况（抽查组织情况）	1

（一）抽查复核目的和对象	1

（二）抽查复核依据、方法和标准	1

二、绩效自评开展情况	2

（一）绩效自评整体情况（单位自评情况，不是抽查复核情况）	2

（二）主要成效	2

三、绩效自评抽查复核情况	2

（一）自评和抽查复核评分结果差异率分析	2

（二）抽查复核发现的问题	2

四、意见建议	3

2025年度计算机中心及档案管理平台运维费等资金绩效自评抽查复核报告

# 一、组织情况（抽查组织情况）

（一）抽查复核目的和对象

1. 抽查复核目的

通过对2025年度计算机中心及档案管理平台运维费等资金单位自评的预算执行和绩效目标完成情况进行客观、公正的复核，总结项目实施过程中的经验做法，发现完整性、规范性、真实性和准确性方面存在的问题，提出改进建议，提高计算机中心及档案管理平台运维费等专项资金的使用效率。

2. 抽查复核对象

2025年度计算机中心及档案管理平台运维费等资金单位自评表及证明资料，包括：绩效自评表、记账凭证、维修维护记录等。

（二）抽查复核依据、方法和标准

1. 抽查复核依据

本次绩效评价依据的财政相关文件包括《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神。

2. 抽查复核方法

为保证评价工作的科学性，根据预算部门及单位提供的材料，采取资料审核及现场勘查等方式抽查复核。

3. 抽查复核标准

根据《关于印发<青岛西海岸新区预算绩效管理结果应用暂行办法>的通知》(青西新财〔2023〕225号)，本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“A”；

综合得分在80～90分（含80分）为“B”；

综合得分在60～80分（含60分）为“C”；

综合得分在60分以下为“D”。

# 二、绩效自评开展情况

## （一）绩效自评整体情况（单位自评情况，不是抽查复核情况）

绩效自评完整、规范、及时报送、及时审核；总得分为99.94分，评价等级为“优”。年初预算34万元，实际支出33.78万元，得分9.94分；绩效目标三级指标9个，完成9个。

- 主要成效

1.运维工作全面落地，系统设备运行稳定。全年完成3套档案管理系统共计7次日常数据维护，超额完成不少于4次的年度目标；计算机中心设备、查档服务器、磁盘阵列等硬件设施全年正常运转率100%，系统故障均在24小时内响应处置，保障档案信息化平台持续稳定运行。

2.数据安全保障到位，档案管理有序开展。按要求完成年度数据异地备份工作，有效防范数据丢失、损毁风险，筑牢档案数据安全防线，保障全区档案管理业务正常运转。

3.资金管控规范，执行效率较高。项目全年支出33.78万元，严格控制在34万元预算范围内，资金使用合规，无挤占、挪用、虚列支出等问题，财政资金使用效率良好。

4.服务满意度较高，社会效益良好。经调查，设备及平台使用者满意度达99%，高于90%的既定目标，运维服务得到使用人员认可，有效提升档案信息化服务水平。

# 三、绩效自评抽查复核情况

## （一）自评和抽查复核评分结果差异率分析

1.差异率整体情况

区档案馆计算机中心及档案管理平台运维费等项目绩效自评得分为99.94分，复核得分为94.74分，差异值为5.2分，差异率为-5.2%。

2.差异率主要原因

## 单位运维专项管理制度不完善，过程管理薄弱。

## （二）抽查复核发现的问题

绩效目标信息填报规范，报送、审核及时，目标编制合理，能够较好的完成绩效目标，无其他问题。

# 四、意见建议

严格执行预算，提高预算执行的准确度，以实现财政资金运行和预算管理效益的最大化。

附件：2025年度计算机中心及档案管理平台运维费等资金单位自评抽查复核差异率统计表